ТОМСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ВЕРХНЕКЕТСКИЙ  РАЙОН

Совет  Сайгинского  сельского  поселения

Решение № 16

п. Сайга										    11.05.2017

Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2017 - 2035 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения и городских округов», Уставом муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,

Совет Сайгинского сельского поселения

решил:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования  Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2017 – 2035 годы согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

3. Разместить настоящее решение  на официальном сайте Администрации Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru/».

4. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на главу Сайгинского сельского поселения Кальсина Ю.А.

Глава Сайгинского

сельского поселения								Ю.А. Кальсин

УТВЕРЖДЕНА:

Решением Совета Сайгинского сельского поселения

от 11 мая 2017 года  № 16

м.п.

программа комплексного развития

транспортной инфраструктуры

Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области

НА ПЕРИОД С 2017 ПО 2035 годы

разработано:

ип миленина в.а.

________________

м.п.

2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ | 4 |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры | 5 |
| 1.1. Анализ положения Сайгинского сельского поселения в структуре пространственной организации Российской Федерации. | 7 |
| 1.2. Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса. | 7 |
| 1.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта | 12 |
| 1.4. Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения и оценка качества содержания дорог | 13 |
| 1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении | 16 |
| 1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока. | 17 |
| 1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения | 17 |
| 1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работ транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств | 17 |
| - 1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения | 18 |
| 1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения | 18 |
| 1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Сайгинского сельского поселения. | 19 |
| 1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Сайгинского сельского поселения | 19 |
| 1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры | 20 |
| РАЗДЕЛ 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Сайгинского сельского поселения | 20 |
| 2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения | 20 |
| 2.2. Прогноз транспортного спроса Сайгинского сельского поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта | 21 |
| 2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта. | 21 |
| 2.4. Прогноз развития дорожной сети. | 23 |
| 2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения. | 23 |
| 2.6. Прогноз показателей безопасного дорожного движения. | 24 |
| 2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровья населения | 24 |
| РАЗДЕЛ 3.Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта | 25 |
| РАЗДЕЛ 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов) | 26 |
| РАЗДЕЛ 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры | 31 |
| РАЗДЕЛ 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры | 32 |
| РАЗДЕЛ 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения | 34 |

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ САЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2017-2035 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; -Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Наименование заказчика Программы, его местонахождение | Администрация Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области (далее - Администрация) Томская область, Верхнекетский район, п. Сайга, ул. Молодогвардейская – 5. |
| Наименование разработчика Программы, его местонахождение | ИП Миленина В.А. Россия, Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Полеводческая, 6/55 |
| Цели Программы | -создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы; - повышение уровня безопасности движения; -улучшение транспортного обслуживания населения. |
| Задачи Программы | - Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Технико-экономические показатели: - протяженность дорог, соответствующих нормативным требованиям (ежегодно). - количество установленных дорожных знаков (2017-2019 г.г.). Финансовые показатели: - финансовые затраты на содержание дорог (ежегодно). - финансовые затраты на установку дорожных знаков (2017-2019 г. г.). Социально-экономические показатели: - доля дорожно-транспортных происшествий (погибших, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий). |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | 1. Производство работ по содержанию улично- дорожной сети поселения, в том числе: 1.1. Ремонт покрытия дорог местного значения; 1.2.Установка дорожных знаков для безопасности дорожного движения. |
| Срок и этапы реализации Программы | 2017-2035 годы (этапы реализации Программы не выделяются) |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы в 2017-2035 годах составит 41157,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 – 878,0 тыс. руб.; 2018 – 956,0 тыс. руб.; 2019 – 1044,0 тыс. руб.; 2020 – 1064,8 тыс. руб.; 2021 –1171,3 тыс. руб.; 2022-2035 – 36043,17 тыс. руб. из них: федеральный бюджет – отсутствует; областной бюджет – отсутствует; местный бюджет – 41157,8тыс. руб. внебюджетные источники – отсутствуют. Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

  - . Анализ положения Сайгинского сельского поселения в структуре пространственной организации субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование Сайгинское сельское поселение (далее - Сайгинское сельское поселение) образовано и наделено статусом сельского поселения на основании Закона Томской области от 10 сентября 2004 года № 199-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, поселения (городского, сельского) и установлении границ муниципальных образований на территории Верхнекетского района».

Численность населения (на 01.01.2017): 914 человек.

Граница поселения проходит по северной границе Верхнекетского муниципального района с Молчановским районом, Сайгинское поселение находится в кварталах 3,4,5 Улу-Юльского лесничества Первомайского района «Урочище Сайгинское».

Площадь поселения составляет 667,0 га. (по материалам Устава муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области).

Поселок Сайга находится на железнодорожной ветке «Томск - Белый Яр», таким образом, обеспечивается железнодорожное сообщение (ежедневные пассажирские и грузоперевозки) с любой точкой России, что является одним из многих преимуществ поселения. Также имеется круглогодичное автомобильное сообщение с районным центром р.п. Белый Яр.

Удобное географическое расположение п. Сайга, наличие железной дороги и подъездных путей, автомобильная дорога «Томск - Белый Яр» - положительный фактор в дальнейшем развитии поселения.

На территории поселения осуществляет свою деятельность лесозаготовительные предприятия, предприятия торговли, муниципальные предприятия, индивидуальные предприниматели. Предпринимательская деятельность представлена предприятиями лесозаготовки и торговли. Сельское хозяйство в поселении представлено личными подсобными хозяйствами граждан. ЖКХ в поселении представляют предприятия:

-ООО «Сайга-энерго» - тепловодоснабжение, водоотведение;

-ООО «Веста» Управляющая компания - обслуживание многоквартирного дома;

-ООО «Риск» - сбор, вывоз и утилизация твёрдых бытовых отходов (ТБО).

На территории поселения функционируют детский сад, средняя общеобразовательная школа, клуб, осуществляется общая врачебная практика.

  - . Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Население.

Численность населения Сайгинского сельского поселения по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 914человек.

В настоящее время в Сайгинском сельском поселении проживает 5,7% населения Верхнекетского района. В поселении наблюдается стабильная демографическая ситуация. В 2016 году численность населения увеличилась на два человека.

Таблица 1 - Изменение численности населения по годам в Сайгинском сельском поселении

| Показатели | на 01.01.2013 г. | на 01.01.2014 г. | на 01.01.2015 г. | на 01.01.2016 г. | на 01.01.2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года | 1074 | 1044 | 944 | 914 | 916 |

Изменение численности населения посёлка определяется, прежде всего, обстоятельствами, отражающими социальное и экономическое состояние общества. Уровень численности населения в последние пять лет достаточно стабилен. Естественные прирост и убыль находятся в балансе. Данный фактор позволяет делать оптимистические прогнозы в отношении демографии. Механическая убыль населения превышает прирост, в связи с отсутствием мест приложения труда.

В итоге проведенного анализа следует отметить, что главный фактор сохранения существующей численности населения в поселении – это создание рабочих мест для обеспечения миграционного притока населения.

В прогнозировании численности населения проектом рассматривается сценарий развития малого и среднего предпринимательства, в связи с этим – миграционного притока населения и значительного роста активности приватизации жилья, реконструкции и строительства жилищного  фонда на территории населенного пункта.

Для стабилизации демографической ситуации необходима реализация мероприятий приоритетных национальных проектов, мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения, в том числе репродуктивного, улучшение качества медицинского и социального обслуживания, защиту материнства и детства, пропаганда здорового образа жизни.

Производство

Основной отраслью экономики Сайгинского сельского поселения является лесная промышленность. В поселке зарегистрированы 4 лесопромышленных предприятий (3 – ООО, 1 – ИП): ООО «Сайга», ИП «Алабин», ООО «Сайга плюс», ООО «Томск-партнёр» с объемами лесозаготовок 10 – 12 тыс.м3  в год.

Лесосырьевая база располагается в лесничествах  Верхнекетского, Первомайского, Молчановского  районов. Каждое из лесничеств находится в пределах досягаемости от населенного пункта Сайга от 1 до 5 км. Большую часть произведенной продукции занимает продукция предприятий, заготавливающих древесину для реализации ее как сырья за пределы района без дальнейшей обработки. Мелкие лесозаготовительные предприятия располагаются в южной и северо-восточной части поселка, и являются основным местом приложения труда жителей поселка.

Поселение «Сайгинское» находится на железнодорожной ветке Томск – Белый Яр. Имеет круглогодичное автомобильное сообщение с районным центром п.г.т. Белый Яр, а также с областным центром  г. Томск. Станция Сайга обслуживает железнодорожное сообщение с любой точкой России: возможность осуществлять ежедневные пассажирские и грузоперевозки - одно из главных преимуществ поселения.

Удобное географическое расположение п. Сайга, наличие железной дороги и подъездных путей, строящаяся автомобильная дорога Улу-Юл – Белый Яр положительный фактор в дальнейшем развитии поселения.

Поселение находится в зоне рискованного земледелия. Территория приравнена к  районам Крайнего Севера. Почвы  глинистые и при возделывании сельскохозяйственных культур требуют большого количества удобрений. На территории выпадает большое количество осадков, что также является не благоприятным фактором. В засушливые годы урожаи значительно выше. Сельское хозяйство в поселении представлено личными подсобными хозяйствами граждан.

Территория поселения застроена многоквартирными домами, но преимущественно домами блокированной постройки, двухквартирниками. При каждом доме имеются земельные участки-огороды.

Крупный рогатый скот в личных подсобных хозяйствах составляет 65- 70 голов. Сайгинское поселение не имеет своих угодий для заготовки сена. Для решения проблемы обеспечения хозяйств кормами работает кормозаготовительный комплекс. Заготовка сена ведётся в 35-40 километрах от посёлка Сайга, на землях Асиновского района, на участках пойменных лугов. В связи с не востребованностью названных угодий гражданами Асиновского района (Батуринского поселения), имеется более 15 свободных участков.

В торговых точках посёлка практически постоянно имеются комбикорма. Сложность содержания домашних животных обусловлена отсутствием обустроенного пастбища, как следствие – проблема организованного выпаса животных.

Природный потенциал Сайгинского сельского поселения сосредоточен на прилежащих к поселению территориях. Большие запасы леса, в том числе хвойных пород, торфа, дикоросов (ягоды, грибы).

Сферу малого предпринимательства формируют малые предприятия и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере торговли и бытового обслуживания. В условиях значительного уровня безработицы в поселении, большое значение имеет сезонная занятость при сборе дикоросов (июль-сентябрь). В поселке расположено несколько пунктов приема дикоросов (ягоды, грибы).

Промышленная площадка бывшего Сайгинского леспромхоза сохранила железнодорожные подъездные пути. Освоение территорий под производственные нужды ведется в южной части поселения.

Предприятия, обслуживающие коммунальные потребности населения и промышленности, представлено ООО «Сайга-энерго», в ведении которого находятся котельные, системы водоснабжения и водоотведения.

В поселении не наблюдается тенденция к снижению численности безработных.

Рынок труда: в Сайгинском сельском поселении доля незанятого населения 100-120 человек, от общей численности трудоспособного населения стабильны.

- Социальная сфера

В поселке представлены все объекты социальной сферы, строившиеся в 80-х годах 20 века с учетом  максимальной численности населения, представленной в то время.

Поселение имеет необходимую, минимальную социальную инфраструктуру. Объекты торгового обслуживания территориально распределены равномерно.

В поселении расположена МБОУ «Сайгинская средняя общеобразовательная школа», 110 учащихся, наполняемость классов ниже нормы. Площади школы позволяют обучать более 300 учащихся.

Филиал №5 МАДОУ «Верхнекетский детский» сад на 40 мест. Потребность в дополнительных местах в ДОУ отсутствует.

Объекты физкультуры и спорта представлены спортивными площадками с грунтовым покрытием.

Объекты здравоохранения представлены отделением Общей врачебной практики.

Помещения клуба расположены в здании школы в приспособленных помещениях, имеется зрительный зал на 90 посадочных мест. Поселковая библиотека, а также почта расположены в здании школы.

В здании, где располагается филиал МАДОУ «Верхнекетский детский сад», в соответствии с программой оптимизации муниципальных помещений, размещаются Администрация Сайгинского поселения, отделение Общей врачебной практики, Опорный пункт полиции, офис ЖКХ ООО «Сайга-Энерго».

Жилой фонд

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов (компетенция) в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда,

2) расчет существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования,

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия,

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования,

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Жилищный фонд распределяется по следующим категориям:

1. существующий:

2. строящийся;

3. предусмотренный генеральным планом (перспективный).

Средний размер участка усадебной застройки составляет 0,10 – 0,15 га.

| Наименование | Единица измерения | 2017 год |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд, всего: | Тыс.м2 общей площади | 23,8 |
| Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2 общей площади на 1 жителя | 26,04 |

Уровень обеспеченности жилой площадью населения поселения в 1,07 раза больше  среднего районного показателя (22,7 м2) и составляет 26,04 м2 на человека.

Коэффициент семейности в поселении составляет 2,53.

Благоустроенный жилой фонд составляет 22%.

Удельный вес ветхого и аварийного жилого фонда со степенью износа свыше 70% составляет 28%, 11,3 тыс. м2. Депрессивные территории с расселенными многоквартирными жилыми домами являются потенциальными площадками для регенерации социального жилья и решения целевых программ.

В настоящее время строительство нового жилья не ведется. Муниципалитетом планомерно осуществляется ремонт жилья в счет средств, полученных от найма за аренду жилья.

В поселении действует районная целевая программа «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Верхнекетском районе в 2007-2010 годах с прогнозом до 2020 года», основными мероприятиями которой являются:

1. Установление очередности сноса (реконструкции) муниципального ветхого и аварийного жилищного фонда.

2. Строительство нового жилья, в том числе социального, приобретение, реконструкция жилья в целях реализации Программы.

3. Поэтапное переселение граждан из муниципальных жилых помещений (жилых домов), признанных в установленном порядке непригодными для проживания с последующим сносом жилых домов в целях предотвращения повторного заселения.

4. Вовлечение в оборот освободившихся земельных участков для дальнейшей их реализации.

- Транспортная инфраструктура

Железнодорожный транспорт.

Через МО «Сайгинское сельское поселение» проходит тупиковая железнодорожная линия Тайга – Томск – Асино – Белый Яр. Данная линия относится к Кузбасскому отделению (НОД-3) Западно-Сибирской железной дороги (филиала ОАО «РЖД» - Российские Железные Дороги).

Северный участок данной линии (Асино – Белый Яр) был построен  в 1970-х годах преимущественно для перевозки круглого леса, а также грузов лесопереработки. В настоящее время, в связи с сокращением объёмов лесозаготовок некоторых предприятий, объём движения поездов сократился. Данная линия является однопутной, не электрифицированной, с тепловозной тягой.

Автомобильный транспорт.

Через муниципальное образование Сайгинское сельское поселение, проходит автомобильная дорога обеспечивая кратчайшую связь муниципальным образованием «Верхнекетский район», с г. Томск. Она же является автодорогой регионального значения «Первомайское – Белый Яр».

Только небольшой участок данной автодороги имеет асфальтобетонное покрытие проезжей части – 5 км автодороги III технической категории между центральной частью п.г.т. Белый Яр и железнодорожной станцией. Далее, на протяжении 54 километров, автодорога V технической категории имеет грунтовое покрытие (щебень), и является труднопроезжей для легкового транспорта, особенно в период распутицы. Дорога проходит параллельно железнодорожной ветке. Мосты через р. Улу-Юл и Илиндук – капитальные железобетонные.

Объекты транспортной инфраструктуры

В поселении отсутствуют автозаправочные станции. Многоквартирные дома имеют площадки для парковки автомобилей, а также некоторые граждане, проживающие в многоквартирных домах, имеют гаражи для личного автотранспорта.

  - . Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Развитие транспортной системы Сайгинского сельского поселения является необходимым условием улучшения качества жизни жителей проживающих на обозначенной территории.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблем несоответствия состояния дорог местного значения, социально-экономическим потребностям общества, является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Внешние транспортно-экономические связи Сайгинского сельского поселения с другими регионами осуществляются железнодорожным и автомобильным видом транспорта.

Автомобильный транспорт

Автомобилизация Сайгинского сельского поселения(164 единицы/1000 человек в 2017 году) оценивается как средняя  (при уровне автомобилизации в Российской Федерации на уровне 270 единиц /1000 человек), что обусловлено наличием автобусного и ж/д сообщения.

Автобусные пассажирские перевозки представлены междугородним маршрутом «Томск - Асино - Белый Яр». Обслуживание осуществляется ООО «Асиновское АТП», только в зимнее время (с ноября по апрель).  Автостанция в поселке отсутствует.

Существующий рейс не в полной мере удовлетворяет потребности  населения в передвижении. Это обусловлено отсутствием части дорог с капитальным типом покрытия, которые являются труднопроезжими для автомобильного транспорта, особенно легкового, в период распутицы.

Железнодорожный транспорт

По территории Сайгинского сельского поселения проходит тупиковая железнодорожная линия Тайга – Томск – Асино – Белый Яр.

Протяженность железнодорожной линии Тайга – Томск – Асино – Белый Яр в границах МО «Верхнекетский район» составляет 54 км. Размеры движения составляют в среднем не более 4 поездов в сутки. Осуществляется перевозка грузов (преимущественно вывозное движение) и пассажиров в местном пассажирском сообщении.

Объёмы движения местных пассажирских поездов составляют – 1 пара поездов ежедневно по маршруту Томск-2 – Асино – Белый Яр. Пригородное пассажирское движение отсутствует.

Станция Сайга

Промежуточная станция, расположенная на 310 км линии Тайга – Томск – Асино – Белый Яр в одноимённом сельском населённом пункте.

К станции Сайга примыкает подъездной путь OОO «Сайга-лес», используемый для погрузки леса и лесоматериалов.

Данная станция обслуживает местный пассажирский поезд сообщением Томск-2 – Белый Яр. Здание вокзала на 12 посадочных мест – капитальное, в настоящее время вокзал отвечает современным требованиям по обслуживанию пассажиров. Остановочная платформа – 80 п/м.

Водный транспорт – На территории Сайгинского сельского поселения водный транспорт не используется, никаких мероприятий по обеспечению водным транспортом не планируется.

Воздушные перевозки в Сайгинском сельском поселении не осуществляются. Для воздушных перелетов население пользуется аэропортом г. Томск, расположенном в 262 км.

  - .Характеристика сети дорог Сайгинского сельского поселения, параметры дорожного движения и оценка качества содержания дорог.

Таблица 2 – Характеристика улично-дорожной сети Сайгинского сельского поселения

| № | Улично-дорожная сеть | Тип покрытия м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бетонные плиты | Щебень | Грунт | Итого |
| 1 | ул. Андросовой |  | 400 |  | 400 |
| 2 | ул. Громовой | 360 |  | 650 | 1010 |
| 3 | ул. Карбышева |  | 750 | 86 | 836 |
| 4 | пер. Лесной |  | 200 |  | 200 |
| 5 | ул. Матросова |  | 592 |  | 592 |
| 6 | ул. Молодежная |  |  | 315 | 315 |
| 7 | ул. Молодогвардейская | 443 |  |  | 443 |
| 8 | ул. О.Кошевого | 700 |  | 150 | 850 |
| 9 | ул. Подсобное хозяйство |  |  | 350 | 350 |
| 10 | ул. Подстанция |  |  | 160 | 160 |
| 11 | ул. Строительная |  |  | 250 | 250 |
| 12 | пер. Таежный |  |  | 200 | 200 |
| 13 | ул. Третьякевича |  | 1560 |  | 1560 |
| 14 | ул. Туркенича | 290 | 460 |  | 750 |
| 15 | ул. А. Фадеева | 310 |  | 64 | 374 |
| 16 | ул. Шашева |  | 210 | 220 | 430 |
| 17 | ул. Шевцовой |  | 150 | 275 | 425 |
| 18 | пер. Школьный |  | 200 |  | 200 |
| 19 | Объездная дорога юг |  |  | 1060 | 1060 |
| 20 | Промзона | 1590 |  | 840 | 2430 |
| 21 | Объездная дорога восток |  |  | 1700 | 1700 |
| 22 | Проезд ул. Молодогвардейская на ул. Кошевого |  |  | 550 | 550 |
| 23 | Проезд ул. Третьякевича на ул. Андросовой |  |  | 60 | 60 |
| 24 | Проезд ул. Шевцовой на ул. Шашева |  |  | 80 | 80 |
| 25 | ул. Молодогвардейская-администрация | 120 |  |  | 120 |
| 26 | Внутриквартальные проезды ул. Олега Кошевого д.1 ул. Молодогвардейская д.18 |  |  | 500 | 500 |
|  | Итого: | 3813 | 4522 | 7510 | 15845 |

Улично-дорожная сеть.

Улично-дорожная сеть представляет прямоугольную регулярную сетку улиц, связанных с автодорогой «Асино - Белый яр». Протяженность улиц и дорог – 16,45 км. Улицы и проезды поселения -  грунтовые, с частичным гравийным покрытием (6 км). Улично-дорожная сеть характеризуется наличием дорог с покрытием бетонными плитами, щебнем, есть улицы с  грунтовое покрытие.

Улицы с покрытием из бетонных плит – ул. Третьякевича, Туркенича, Громовой, Фадеева, Молодогвардейской, Олег Кошевого – находятся в неудовлетворительном состоянии. Общая протяженность дорог с твёрдым покрытием составляет 4260 м.

Поселковый общественный транспорт отсутствует.

Интенсивность движения по автомобильным дорогам составляет не менее 100 автомобилей в сутки.

Экологическая нагрузка на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери

Автомобильный транспорт привлекает к себе все большее внимание как источник антропогенной нагрузки на окружающую среду.

- Негативные воздействия на окружающую среду при эксплуатации автомобилей:

- – потребление топлива, выделение вредных выхлопных газов;

- – продукты износа шин и тормозов;

- – шумовое загрязнение окружающей среды;

- – материальные и человеческие потери в результате транспортных аварий.

С точки зрения загрязнения атмосферы автомобильный транспорт является перемещающимся в пространстве источником выбросов продуктов сжигания топлива (отработавших газов).

В качестве топлива служат: бензин, сжиженный газ, дизельное топливо.

При сжигании указанных видов топлива в атмосферу поступают окислы азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, углеводороды, сажа. Оксид азота в соединении с водяными парами образует азотную кислоту, которая раздражает легочную ткань, что приводит к хроническим заболеваниям. Диоксид азота раздражает слизистую оболочку глаз, легких и вызывает необратимые изменения в сердечнососудистой системе.

Автотранспорт, как передвижной источник выбросов отличает (помимо возможности перемещаться в пространстве) существенное изменение удельных выбросов во времени. У одной и той же автотранспортной единицы выбросы при различных режимах работы двигателя (прогрев, пробег) будут различны (соотношение составит 1 : 4,4 : 1 соответственно), кроме того выбросы различаются и для периодов года (теплый и  холодный - соотношение составит 1 : 1,1 : 1,3 соответственно).

Загрязнение окружающей среды токсичными компонентами отработавших газов приводит к нарушениям в росте растений. Непосредственную опасность для растений представляют диоксид серы, оксид азота, продукты фотохимических реакций. Накапливаясь в растениях, они создают опасность для животных и людей. Наибольшую экологическую нагрузку испытывают растения на полосах земель вдоль дорог с большой интенсивностью движения.

Отработавшие газы способствуют ускорению процессов разрушения изделий из пластмассы и резины, оцинкованных поверхностей и черных металлов, а также покраски, облицовки и конструкции зданий. При солнечной безветренной погоде компоненты отработавших газов и углеводороды в результате фотохимических реакций образуют смог.

Еще одним фактором воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и человека является шум, создаваемый двигателем внутреннего сгорания, шасси автомобиля (в основном механизмами трансмиссии и кузова), и в результате взаимодействия шины с дорожным покрытием. Интенсивность шума зависит от топографии местности, скорости и направления ветра, температурного градиента, влажности воздуха, наличия и типа шумозащитных сооружений и др. Чрезмерный шум может стать причиной нервного истощения, психической угнетенности, вегетативного невроза, расстройства эндокринной и сердечно-сосудистой системы, изменения ритма и частоты сердечных сокращений, артериальной гипертонии.

Негативной стороной и главной угрозой экономической безопасности в схеме автотранспорта являются ДТП (ущерб от ДТП). Экономические потери в каждом секторе экономики:

- Сектор общественных финансов:

- Расходы дорожных служб на ликвидацию последствий ДТП.

- Расходы пенсионного фонда РФ (пособия по потере кормильца, пенсии по инвалидности, выплаты на погребение, ежемесячные денежные выплаты).

- Расходы фонда социального страхования РФ (расходы на реабилитацию пострадавших, оплата больничного листа, выплаты на погребение, недополученная часть налоговых поступлений с единого социального налога).

- Расходы фонда обязательного медицинского страхования РФ.

2. Рыночный сектор

- Потери вследствие повреждения транспортных средств и грузов.

- Издержки, связанные с простоем ремонтируемых транспортных средств.

- Неустойки, связанные с невыполнением договорных обязательств.

- Потери доходов в связи с не укомплектованностью штата, из-за временной нетрудоспособности или гибели работника.

3. Сектор домашних хозяйств

- Потери вследствие повреждения транспортных средств и имущества.

- Потери заработной платы пострадавшего в ДТП.

- Расходы на платные медицинские услуги.

- Дополнительные расходы на медицинскую реабилитацию.

Оценка качества содержания дорог

В Сайгинском сельском поселении в течение всего года (с учетом сезона) выполняется комплекс работ по уходу за дорогами, дорожными сооружениями и полосами отвода, по обеспечению безопасности движения, а также по зимнему содержанию дорог.

Но в связи с недостаточным финансированием, данные мероприятия выполняются не в полном объеме.

  - Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации  в поселении, обеспеченность  парковками

- Всего на территории Сайгинского сельского поселения зарегистрировано   183 транспортных средств: 150 ед. – легковые автомобили и 17 ед. – грузовые автомобили, 24 ед. – трактора, 3 ед.-спецтехники.  Уровень автомобилизации составляет 164 автомобиля на 1000 жителей.

- Анализ обеспеченности объектами транспортного обслуживания.

- Согласно пунктов 6.40, 6.41 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- −	автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. В связи с малым количеством автомобилей находящихся непосредственно в посёлке Сайга, строительство АЗС будет рентабельно при заправке, в том числе и проходящего транзитного транспорта;

- −	станции технического обслуживания (СТО) автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, в связи с этим необходимо строительство СТО на 1 бокс.

Согласно п.6.33 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» обеспеченность населения гаражами и стоянками для постоянного хранения индивидуального легкового транспорта должна быть 90%. В связи с тем, что многоквартирные дома на территории поселения имеют парковочные места, строительство общественных гаражей не планируется. Население хранит транспорт в основной своей массе, собственных гаражах или на придомовой территории.

- 1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования,  включая анализ пассажиропотока

- Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями.

В Сайгинском сельском поселении обслуживание населения общественным транспортом не предусмотрено. Передвижение по территории населенного пункта осуществляется с использованием личного транспорта, либо в пешем порядке.

- 1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного   передвижения

- На улицах муниципального образования пешеходное движение осуществляется по тротуарам, соответствующим нормативным требованиям (количество таковых-9).В местах, где тротуары отсутствуют, население вынуждено передвигаться по проезжей части дороги.

- В муниципальном образовании осуществляется велосипедное движение в местах общего пользования в неорганизованном порядке. Строительство велосипедных дорожек в муниципальном образовании не планируется в связи с малочисленностью населения.

- 1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Основными предприятиями, осуществляющими грузовые перевозки на территории Сайгинского сельского поселения, являются:

- ООО «Сайга»;

- ООО « Томск-партнёр»;

- ООО «Сайга-энерго»;

- ИП « Алабин-лес»

- Таблица 3 – Производственные фонды

| Наименование техники | Кол-во | Грузоподъемность, тонн |
| --- | --- | --- |
| Тракторы и бульдозеры гусеничные | 9 | 6 |
| Автомобили грузовые | 17 | 2,5-15 |
| Трактора колёсные | 15 | - |
| Автобусы | 0 | 0 |
| Спецмашины | 4 | 0 |

Основные направления движения грузовых транспортных средств по Сайгинскому сельскому поселению:

- пос. Сайга – лесозаготовительный участок - пос. Сайга;

-пос. Сайга- пос.Белый Яр;

-пос.Сайга – г.Томск.

- Транспортные средства, занятые в жилищно-коммунальном хозяйстве, осуществляют механическую уборку дорог Сайгинского сельского поселения (ДТ-75, МТЗ 82, грейдер ДЗ-180). Вывоз ТБО осуществляет ООО «Риск» - (автомобиль МАЗ). По состоянию на 01.01.2017 используются 4 единицы специализированного транспорта.

- На территории Сайгинского сельского поселения не предусмотрена инфраструктура для грузовых транспортных средств.

- 1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

- За 2017 год на территории Сайгинского сельского поселения зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие. В связи с этим запланированы мероприятия по безопасности дорожного движения (установка дорожных знаков).

- 1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

- Загрязнение атмосферы.

- Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

- Воздействие шума. Автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт служит главным источником бытового шума. Приблизительно 30 % населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту риска сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний.

- Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, мотивацию, вызывает раздражительность.

- Снижение двигательной активности. Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывает депрессию.

- Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно – транспортной сети, можно сделать вывод о сравнительной благополучности экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

- Отсутствие участков дорог с интенсивным движением, особенно в районах жилой застройки, позволяет в целом считать загрязнённость воздуха незначительной. Повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха возможно в зимний период, что связано с необходимостью прогрева транспорта, а также в периоды изменения направления ветра.

- Для эффективного решения проблем загрязнения воздуха, шумового загрязнения, снижения двигательной активности, связанных с использованием транспортных средств, необходимо вести разъяснительную работу среди жителей сельского поселения направленную на снижение использования автомобильного транспорта при передвижении в границах населенного пункта.

- 1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Сайгинского сельского поселения.

Анализ сложившегося положения дорожно – транспортной инфраструктуры позволяет сделать вывод о существовании на территории Сайгинского сельского поселения ряда проблем транспортного обеспечения:

- Слабое развитие улично-дорожной сети, низкое качество материалов дорожного покрытия;

- Практическое отсутствие автомобильного сервиса (мойки, СТО, парковки, остановочные площадки).

Развитие транспортной инфраструктуры на территории сельсовета планируется, за счёт внебюджетных средств. На расчетный срок планируются мероприятия по обустройству современного дорожного покрытия.

- 1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Сайгинского сельского поселения

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Сайгинского сельского поселения на  2017–2035 гг. подготовлена на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- - Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- - Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- - Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

- - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;

- - постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года Пр-N1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- - Приказа министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- - Генерального плана Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области.

- Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- - координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Томской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- - запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- - разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

- 1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

- Таблица 4

|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства бюджета муниципального образования | 535,0 | 558,0 | 573,3 | 577,6 |
| Средства областного бюджета | 549,0 |  |  | 244,9 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства внебюджетных источников |  |  |  |  |

- Из таблицы 4 видно, что мероприятия по ремонту дорожной сети выполняются исключительно за счет средств бюджета муниципального образования и областного бюджета.

- РАЗДЕЛ 2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ САЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- 2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

Прогноз изменения численности населения Сайгинского сельского поселения.

Согласно прогнозу по системе расселения, данному в Схеме территориального планирования Верхнекетского района, в качестве основного центра системы расселения выступает р.п. Белый Яр, в качестве подцентров – населенные пункты Клюквинка, Степановка, Сайга. Численность населения к расчетному сроку (2035г.) останется стабильной в пределах 1000 человек.

Объемы планируемого жилищного строительства

Общая площадь жилищного фонда Сайгинского сельского поселения - 23,8ьтыс. м2. Обеспеченность жилищным фондом на одного человека составляет 26,04 м2.

В прогнозировании численности населения проектом рассматривается сценарий незначительного роста активности жилищного строительства на территории населенного пункта Сайга.

Основные проектные предложения:

–	Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилья – поэтапно по мере амортизационного износа - на первую очередь – 6,4 тыс.м2.

–	Планомерная реконструкция частного жилищного фонда силами собственников.

–	Новое строительство в селе будет вестись на свободных и на реконструируемых территориях – 15,95 га.

–	Общая площадь нового строительства - 9,0 тыс.м2.

–	В первую очередь в основном будут застраиваться индивидуальными жилыми домами пустующие территории внутри существующей жилой застройки, освобождающиеся территории на месте сносимого аварийного жилья. Многоквартирное (2-3 этажное) жилищное строительство планируется по улицам Громовой, Туркенича, Третьякевича, О.Кошевого.

–	На расчетный срок под индивидуальную застройку планируется осваивать свободные территории посёлка. Многоквартирное малоэтажное жилье, будет строиться при реализации социальных программ.

–	Улучшение жилищных условий за счет нового строительства жилья для постоянного проживания населения. Жилищная обеспеченность в п. Сайга к 2020 году составит 27 м2/чел, к 2035 году – 33 м2/чел.

Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры.

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в Сайгинском сельском поселении не планируется.

- 2.2. Прогноз транспортного спроса Сайгинского сельского поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта

- Основными транспортными артериями в поселке являются автомобильные дороги местного и районного значения. Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Данные об интенсивности движения грузовых транспортных средств отсутствуют.

- Количество и протяженность внутрирайонных автобусных маршрутов не вполне удовлетворяют потребности населения в направлениях передвижения. Это обусловлено отсутствием дорог с капитальным типом покрытия, они являются труднопроезжими, в период распутицы для любого вида транспорта, а легкового транспорта особенно.

- Характер и цели передвижения населения Сайгинского сельского поселения не менялись последние несколько лет, таким образом, можно судить и о неизменности транспортного спроса в прогнозируемом периоде.

- В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

- 2.3.  Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации программы, транспортная инфраструктура по видам транспорта, представленным в муниципальном образовании, не претерпит существенных изменений. В границах «домашнего региона» преобладающим останется автомобильный транспорт, как в формате общественного транспорта, так и личного транспорта граждан. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохранится использование грузового транспорта.

- Таблица 5 – Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры до 2035 года

| - Наименование показателя | - 2017(Базовый год.) | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 | - 2023-2035 | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Число автомобилей | - 160 | - 160 | - 160 | - 160 | - 160 | - 160 | - 160 | - Увеличение численности автомобилей не планирется |
| - Число остановочных площадок | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - На расчетный срок не планируется строительство остановочных площадок |
| - Число пешеходных дорожек, тротуаров, соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения | - 9 | - 9 | - 9 | - 9 | - 9 | - 9 | - 9 | - На расчетный срок не планируется развитие тротуаров, в связи с отсутствием финансирования |
| - Велосипедное движение, число пунктов хранения мест | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - На расчетный срок не планируется развитие велосипедных дорожек, в связи с отсутствием финансирования |
| - Парковочное пространство, мест | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 | - На расчетный срок не планируется развитие парковок, в связи с отсутствием финансирования |
| - Число автостанций (60 пассажиров) | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - Строительство не планируется |
| - АВИАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Число вертолетных площадок | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - Строительство не планируется |
| - Число аэропортов | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - Строительство не планируется |
| - ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Число причалов | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - Строительство не планируется |
| - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Число вокзалов | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - Строительство не планируется |

- 2.4.  Прогноз развития дорожной сети

Реализация муниципальной программы «Обеспечение коммунальными услугами населения  Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области» позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания дорог, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов. В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих показателей:

- - Увеличение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, до 80%;

- - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- - Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью в среднем 2,0 км в год;

- Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов:

- - риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

- - риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- - риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат. Указанное обстоятельство не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достигнуть  запланированных в Программе величин показателей

- 2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

- Таблица 6– Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2035 года, ед.

| - Наименование показателя | - 2017 (базовый год) | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 | - 2023-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Число автомобилей, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| - - легковые автомобили | - 150 | - 150 | - 150 | - 150 | - 150 | - 150 | - 150 |
| - - грузовые автомобили | - 17 | - 17 | - 17 | - 18 | - 19 | - 20 | - 21 |
| - -трактора | - 24 | - 24 | - 24 | - 25 | - 26 | - 27 | - 28 |

- Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а так же для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

- В поселении на расчетный срок изменений параметров дорожного движения не прогнозируется.

- 2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

- В Сайгинском сельском поселении в 2017 году зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие.

- В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин:

- - массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

- - неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

- - недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- - несовершенство технических средств организации дорожного движения.

- Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:

- - Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети;

- - Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;

- – Установка средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков).

- Если на расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то прогноз показателей безопасности дорожного движения будет благоприятный.

- 2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровья населения.

- В период действия программы не предполагается изменение структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Изменения центров транспортного тяготения не предвидится. Возможной причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения, старение автотранспортного парка, связи с чем усилится влияние факторов, рассмотренных в п. 1.10 Программы.

- РАЗДЕЛ 3. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

Анализируя сложившуюся ситуацию и программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на период с 2017 по 2035 годы можно выделить три принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры:

- оптимистичный – развитие происходит в полном соответствии с положениями генерального плана с реализацией всех предложений по реконструкции и строительству;

- реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности.  Вариант предполагает реконструкцию существующей улично – дорожной сети;

- пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения на уровне выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ.

В таблице 8 представлены укрупнённые показатели вариантов развития транспортной инфраструктуры.

Таблица 7- Укрупнённые показатели развития транспортной инфраструктуры.

| № п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Варианты развития |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оптимистичный | Реалистичный | Пессимистичный |
| 1 | Удельный вес дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) | % | 100 | 80 | 0 |
| 2 | Прирост протяженности дорог | км | 0 | 0 | 0 |

В рамках реализации данной программы, предлагается принять второй вариант (реалистичный), как наиболее вероятный в сложившейся ситуации.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводимых по содержанию и ремонту дорог общего пользования местного значения в Сайгинском сельском поселении, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение и установка дорожных знаков).

Перечень мероприятий по ремонту дорог по реализации Программы формируется администрацией муниципального образования по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе по поступившим обращениям (жалобам) граждан.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам

транспорта

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планируется.

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию

транспортно-пересадочных узлов

Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом. Количество транспорта общего пользования не планируется к изменению.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового

автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного

пространства

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства не планируются.

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного передвижения в Сайгинском сельском поселении не планируется.

Строительство велодорожек не планируется в связи с отсутствием финансирования.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта,

транспортных средств коммунальных и дорожных служб

На расчетный срок не планируются мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспорта средств коммунальных и дорожных служб.

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего

пользования местного значения Сайгинского сельского поселения

В целях развития сети дорог Сайгинского сельского поселения планируются:

- Мероприятия по ежегодному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Мероприятия по развитию сети дорог

| Наименование мероприятия | Характеристики | Расположение | Финансирование (сумма, из какого бюджета) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 год |  |  |  |
| Содержание дорог | 14,285 км. | Сайгинское сельское поселение | Бюджет МО – 802,0 тыс. руб. |
| 2018 год |  |  |  |
| Содержание дорог | 14,285 км. | Сайгинское сельское поселение | Бюджет МО – 880,0 тыс. руб. |
| 2019 год |  |  |  |
| Содержание дорог | 14,285 км. | Сайгинское сельское поселение | Бюджет МО – 968,0 тыс. руб. |
| 2020 год |  |  |  |
| Содержание дорог | 14,285 км. | Сайгинское сельское поселение | Бюджет МО – 1064,8 тыс. руб. |
| 2021 год |  |  |  |
| Содержание дорог | 14,285 км. | Сайгинское сельское поселение | Бюджет МО – 1171,3 тыс. руб. |
| 2022 год |  |  |  |
| Содержание дорог | 14,285 км. | Сайгинское сельское поселение | Бюджет МО – 1288,4 тыс. руб. |
| 2023 год |  |  |  |
| Содержание дорог | 14,285 км. | Сайгинское сельское поселение | Бюджет МО – 1417,3 тыс. руб. |
| 2024 год |  |  |  |
| Содержание дорог | 14,285 км. | Сайгинское сельское поселение | Бюджет МО – 1558,9 тыс. руб. |
| 2025 год |  |  |  |
| Содержание дорог | 14,285 км. | Сайгинское сельское поселение | Бюджет МО – 1714,9 тыс. руб. |
| 2026 год |  |  |  |
| Содержание дорог | 14,285 км. | Сайгинское сельское поселение | Бюджет МО – 1886,4 тыс. руб. |
| 2027 год |  |  |  |
| Содержание дорог | 14,285 км. | Сайгинское сельское поселение | Бюджет МО – 2075,0 тыс. руб. |
| 2028 год |  |  |  |
| Содержание дорог | 14,285 км. | Сайгинское сельское поселение | Бюджет МО – 2282,5 тыс. руб. |
| 2029 год |  |  |  |
| Содержание дорог | 14,285 км. | Сайгинское сельское поселение | Бюджет МО – 2510,7 тыс. руб. |
| 2030 год |  |  |  |
| Содержание дорог | 14,285 км. | Сайгинское сельское поселение | Бюджет МО – 2761,8 тыс. руб. |
| 2031 год |  |  |  |
| Содержание дорог | 14,285 км. | Сайгинское сельское поселение | Бюджет МО – 3038,0 тыс. руб. |
| 2032 год |  |  |  |
| Содержание дорог | 14,285 км. | Сайгинское сельское поселение | Бюджет МО – 3341,8 тыс. руб. |
| 2033 год |  |  |  |
| Содержание дорог | 14,285 км. | Сайгинское сельское поселение | Бюджет МО – 3676,0 тыс. руб. |
| 2034 год |  |  |  |
| Содержание дорог | 14,285 км. | Сайгинское сельское поселение | Бюджет МО – 4043,6 тыс. руб. |
| 2035 год |  |  |  |
| Содержание дорог | 14,285 км. | Сайгинское сельское поселение | Бюджет МО – 4448,0 тыс. руб. |

Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов автомобильного транспорта

Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов автомобильного транспорта не планируются.

Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков

В целях повышения безопасности дорожного движения, снижения перегруженности дорог и (или) их участков Сайгинского сельского поселения планируются:

Мероприятия по организации дорожного движения

| Наименование мероприятия | Характеристики | Расположение | Финансирование (сумма, из какого бюджета) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 год |  |  |  |
| Установка дорожных знаков | 10 шт. | Сайгинское сельское поселение | Бюджет МО – 76,0 тыс. руб. |
| 2018 год |  |  |  |
| Установка дорожных знаков | 10 шт. | Сайгинское сельское поселение | Бюджет МО – 76,0 тыс. руб. |
| 2019 год |  |  |  |
| Установка дорожных знаков | 10 шт. | Сайгинское сельское поселение | Бюджет МО – 76,0 тыс. руб. |

Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем

Данные мероприятия в Сайгинском сельском поселении  не планируются.

Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения

Данные мероприятия в Сайгинском сельском поселении  не планируются.

Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки |
| --- | --- |
| Проведение опросов по удовлетворенности транспортным комплексом, оценка населения качеством предоставляемых услуг транспортным комплексом, уровнем развития транспортной инфраструктуры | 2017-2035 |

РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 8

| Мероприятия | Финансирование на 2017-2035 гг., тыс. руб |  |  |  | Итого, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фед. бюджет | Областной бюджет | Бюджет МО | Внебюд. |  |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры: | - | - | - | - | 0,00 |
| Авиационный транспорт | - | - | - | - | 0,00 |
| Речной транспорт | - | - | - | - | 0,00 |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно- пересадочных узлов | - | - | - | - | 0,00 |
| Мероприятия по развитию сети дорог Сайгинского сельского поселения, в. т.ч | - | - | - | - | 0,00 |
| строительство дорог | - | - | - | - | 0,00 |
| содержание дорог | - | - | 40929,8 | - | 40929,8 |
| Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | - | - | 228,00 | - | 228,00 |
| Мероприятия по обустройству автомобильной стоянки | - | - | - | - | 0,00 |
| Мероприятия по мониторингу | - | - | - | - | 0,00 |
| Всего | 0,00 | 0,0 | 41157,8 | 0,00 | 41157,8 |

РАЗДЕЛ 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Таблица 9

| Мероприятия | Наименование индикатора | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно- пересадочных узлов | Число транспортно-пересадочных узлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество рейсов автомобильного транспорта в год, ед | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
|  | Число остановочных площадок | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| б) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | Парковочное пространство, мест | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 |
| в) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб; | Число мест стоянок большегрузного транспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) мероприятия по развитию сети дорог поселения | Развитие улично-дорожной сети, км | 14,285 | 14,285 | 14,285 | 14,285 | 14,285 | 14,285 | 14,285 |
| д) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | Число зарегистрированных ДТП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество светофорных объектов на УДС, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество нанесенной дорожной разметки, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество установленных дорожных знаков, ед | 31 | 41 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств местного бюджета, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы. Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде.

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации №1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».