- АДМИНИСТРАЦИЯ  САЙГИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2011											 №47

п. Сайга

Верхнекетского района

Томской области

Об утверждении долгосрочной целевой

программы « Модернизация коммунальной

инфраструктуры  Сайгинского сельского

поселения в 2011 - 2013 годах»

С целью развития и модернизации коммунального комплекса  Сайгинского сельского поселения, в соответствии с Порядком разработки и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования  «Сайгинское сельское поселение», утверждённым постановлением Главы Сайгинского сельского поселения   от 23.06.2008. № 52, Соглашением между Администрацией Сайгинского сельского поселения и Администрацией Верхнекетского района о передаче осуществления части  своих полномочий от 30.12.2010,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Модернизация коммунальной инфраструктуры  Сайгинского сельского поселения в 2011 – 2013 годах» (далее Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ведущего специалиста по финансам Ефимову Л.В.

Глава поселения									Ю.А. Кальсин

Ворошилова Н.А.

36-136

__________________________________________________________________________

Дело-1, юр. служба-1, прокуратура-1, стенд адм.-1, библиотека-1

- Приложение

к постановлению Администрации

Сайгинского сельского поселения

от 10.08.2011  №47

ДОЛГОСРОЧНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2011 - 2013 ГОДАХ»

- ПАСПОРТ

- ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2011 - 2013 ГОДАХ»

| Наименование долгосрочной целевой программы | Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Сайгинского сельского поселения в 2011 - 2013 годах" (далее - Программа) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Администрации Сайгинского сельского поселения о разработке Программы от 15.07.2011 № 44 |  |  |  |  |
| Заказчик Программы | Администрация Сайгинского сельского поселения |  |  |  |  |
| Разработчик Программы | Администрация Сайгинского сельского поселения |  |  |  |  |
| Исполнители Программы | Администрация Верхнекетского района; Администрация Сайгинского сельского поселения; заинтересованные организации (по результатам размещения заказов). |  |  |  |  |
| Цели и задачи Программы | Основными целями Программы являются: - оптимизация, развитие и модернизация муниципальных объектов коммунальных систем тепло-, водоснабжения, водоотведения для сохранения их работоспособности и обеспечения целевых параметров улучшения их состояния; - повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения. Для достижения поставленных целей необходимо решить задачи: - снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры; - снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть; - снижение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии; - оснащение котельной коммунального комплекса Сайгинского сельского поселения резервными источниками энергоснабжения. |  |  |  |  |
| Показатели целей и задач Программы и их значения | - снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры с 70% до 67%; - снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть с 15% до 13,8%; - снижение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии с 25% до 23%; - увеличение доли котельных коммунального комплекса Сайгинского сельского поселения, оснащённых резервными источниками энергоснабжения с 0% до 100%. |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011 - 2013 годы. I этап - 2011 год; II этап - 2012 год; III этап - 2013 год |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования | В тыс. руб. | 2011 - 2013 годы (прогноз) | 2011 г. (прогноз) | 2012 г. (прогноз) | 2013 г. (прогноз) |
|  | Всего | 20453 | 1 200 | 2 805 | 16 448 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 14493 | 300 | 1 293 | 12 900 |
|  | Местный бюджет | 3960 | 370 | 802 | 2 788 |
|  | Внебюджетные источники | 2000 | 530 | 710 | 760 |

- 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Состояние жилищно-коммунального комплекса Сайгинского сельского поселения требует значительных капитальных вложений, направленных на реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, строительство новых объектов с применением современных технологий и материалов.

Основным фактором, оказывающим негативное влияние на деятельность жилищно-коммунального хозяйства, качество предоставления коммунальных услуг является высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры, который в Сайгинском сельском поселении составляет, в среднем 70 %. Несмотря на положительные изменения, произошедшие за последние годы, не всё намеченное  удалось реализовать в полном объеме. Положение дел в отрасли остается сложным. На территории Сайгинского сельского поселения в  эксплуатации находятся поселковая котельная, отапливающие население и социально значимые объекты (больницу, школу, детский сад), более 2 км. тепловых сетей, 8 км. водопроводных сетей, около 2 км. канализационных сетей, канализационная насосная станция, водонапорная башня.

Требуют замены 3 км. водопроводных сетей, 1,4 км тепловых сетей. Необходимо построить котельную, внедрить локальные станции водоочистки.

Работа по обозначенным направлениям требует координации и взаимодействия исполнительных органов Государственной власти, органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций, что обусловило необходимость применения программного метода и разработки программы.

- 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ПОКАЗАТЕЛИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

2.1. Целями программы являются:

1) повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения;

2) повышение надежности энергоснабжения котельных   коммунального комплекса Сайгинского сельского поселения.

2.2. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры с 70% до 67%;

- снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть с 15% до 13,8%;

- снижение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии с 25% до 23 %;

- увеличение доли котельных коммунального комплекса Сайгинского сельского поселения,  оснащённых резервными источниками энергоснабжения с 0% до 100%.

2.3. Целевые индикаторы программы характеризуют следующие значения:

| Цели и задачи Программы | Наименование целевых показателей | Показатели (по годам) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| Цель 1 | Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения |  |  |  |
| Задача 1 | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, % | 69 | 68 | 67 |
| Задача 2 | Снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть, % | 14,6 | 14,2 | 13,8 |
| Задача 3 | Снижение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии, % | 24,2 | 23,6 | 23 |
| Цель 2 | Повышение надежности энергоснабжения котельных коммунального комплекса Сайгинского сельского поселения |  |  |  |
| Задача 1 | Увеличение доли котельных коммунального комплекса Сайгинского сельского поселения, оснащённых резервными источниками энергоснабжения, % | 0 | 100 | 0 |

- 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1 Срок реализации программы - 2011 - 2013 годы.

3.2 Этапы реализации программы: I этап - 2011 год; II этап - 2012 год; III этап - 2013 год.

- 4.СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| NN пп | Источники и направления финансирования | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Общий объем финансирования за счет всех источников (в действующих ценах) | 20453 | 1 200 | 2 805 | 16 448 |
|  | из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Томской обл. | 14493 | 300 | 1 293 | 12 900 |
|  | - местный бюджет | 3960 | 370 | 802 | 2 788 |
|  | - внебюджетные средства | 2000 | 530 | 710 | 760 |
|  | в том числе по направлениям: |  |  |  |  |
|  | Капитальные вложения, всего: | 16450,5 | 600 | 1593 | 14257,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | - бюджет Томской обл. | 13493 | 300 | 1293 | 11900 |
|  | - местный бюджет | 2957,5 | 300 | 300 | 2357,5 |
|  | - внебюджетные средства | 0 |  |  |  |
|  | Текущие расходы, всего: | 4002,5 | 600 | 912 | 2190,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Томской обл. | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
|  | - местный бюджет | 1002,5 | 70 | 202 | 430,5 |
|  | - внебюджетные средства | 2000 | 530 | 710 | 760 |
|  | НИОКР | 300 | 0 | 300 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | - бюджет Томской обл. |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  | 300 |  |
|  | - внебюджетные средства |  |  |  |  |

- 5.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Для реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры приоритет будет отдан модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с более высоким уровнем износа. Исполнители Программы при необходимости организуют размещение заказов на конкурсной основе с заключением договоров на выполнение конкретных мероприятий в соответствии с действующим законодательством.

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация Верхнекетского района.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет отдел промышленности, природопользования и транспорта Администрации Верхнекетского района.

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Администрация Верхнекетского района.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы проводится ежегодно путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными Программой значениями. Использование указанных показателей обеспечит мониторинг ситуации в области модернизации коммунального комплекса Сайгинского сельского поселения за период реализации Программы в целях уточнения ее задач и мероприятий.

- 6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Реализация долгосрочной целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Сайгинского сельского поселения в 2011-2013 годах"  позволит:

сократить уровень износа коммунальной инфраструктуры с 70% в 2010 году до 67% в 2013 году;

сократить долю утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть с 15% в 2010 году до 13,8% в 2013 году;

сократить долю потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии с 25% в 2010 году до 23% в 2013 году;

увеличить количество котельных, оборудованных резервными источниками энергоснабжения с 0% в 2010 году до 100% в 2013 году.

Социально-экономический эффект от реализации Программы только за счет сокращения потерь тепла и утечек воды составит  43 тыс. рублей.

- 7. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На ход выполнения и эффективность Программы негативное влияние будут оказывать опережающие темпы износа коммунальной инфраструктуры в случае недостаточности объемов вкладываемых финансовых средств.